ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2024                                                                                                                    №1911

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай»

(в редакции постановлений администрации города Урай от 19.02.2025 №323, от 06.05.2025 №852, от 19.06.2025 №1174)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Урай от 20.06.2024 №1189 «О муниципальных программах города Урай» и в целях создания благоприятных условий для развития жилищно-коммунального комплекса города Урай:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Урай:

1) от 25.09.2018 №2468 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

2) от 11.12.2018 №3251 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

3) от 19.03.2019 №591 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

4) от 30.08.2019 №2143 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2468 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

5) от 22.01.2020 №116 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

6) от 06.03.2020 №609 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

7) от 25.05.2020 №1208 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

8) от 16.09.2020 №2211 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

9) от 17.11.2020 №2804 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

10) от 26.02.2021 №512 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

11) от 20.05.2021 №1283 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

12) от 14.07.2021 №1767 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

13) от 15.12.2021 №3091 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

14) от 30.12.2021 №3296 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

15) от 11.05.2022 №1078 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

16) от 24.06.2022 №1526 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

17) от 27.07.2022 №1774 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

18) от 11.08.2022 №1921 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

19) от 14.10.2022 №2567 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

20) от 09.12.2022 №3115 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

21) от 11.01.2023 №26 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

22) от 01.03.2023 №391 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

23) от 26.05.2023 №1088 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

24) от 29.06.2023 №1358 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

25) от 14.08.2023 №1732 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

26) от 04.12.2023 №2553 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

27) от 18.12.2023 №2681 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

28) от 19.02.2024 №285 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

29) от 07.05.2024 №782 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы»;

30) от 21.08.2024 №1641 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы».

3. Опубликовать постановление в сетевом издании  «Газета «Знамя» (http://infoflag.ru/) и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (подраздел «МПА города Урай» раздела «Документы»).

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2025.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай В.А. Гробовца.

# Исполняющий обязанности главы города Урай                                                       М.В. Данилов

# Приложение к постановлению

# администрации города Урай

# от 25.09.2024 №1911

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2025-2030 годы

### ПАСПОРТ

муниципальной программы

Таблица 1

Основные положения

|  | Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Урай, курирующий направления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, градостроительства, землепользования и природопользования, дорожного хозяйства и транспорта |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (далее – МКУ «УЖКХ») |
|  | Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
|  | Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, повышение энергетической эффективности. 2. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай. |
|  | Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения энергетической эффективности. 2. Создание условий для формирования благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай. |
|  | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2 729 915,6 тыс.руб. |
|  | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономного округа) | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» |

Таблица 2

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя1 (НП <*>, ОЭОМСУ <**>, ГП ХМАО-Югры <***> РП в ФП <****>, РП вне НП и ФП<*****>. МП<******> МП г.Урай <*******>) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Признак возрастания (В)/ убывания (У)5 | Базовое значение2 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, повышение энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | МП г.Урай <*******> | % | В | 85 | 2023 | 86,1 | 86,2 | 86,3 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | - | МКУ «УЖКХ» | - |
| Цель 2. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения | МП г.Урай <*******> | % | В | 86,1 | 2023 | 86,3 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,8 | - | МКУ «УЖКХ» | - |

<*******> муниципальная программа города Урай.

### Таблица 2.1

Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Признак возрастания (В)/убывания (У) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам (формируется нарастающим итогом) |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | I квартал | II квартал | III квартал | ### IV квартал |  |
| 1. | Показатель «Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | В | 2,8 | 2023 | 0 | 0 | 2,6 | 2,6 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее – МКУ «УКС») |
| 1.2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт-ч на 1 проживающего | У | 653,1 | 2023 | 200,2 | 349,7 | 486 | 652,0 | МКУ «УЖКХ» |
| 1.3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал. на 1м2 общей площади | У | 0,20 | 2023 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,20 | МКУ «УЖКХ» |
| 1.4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода | м3 на 1 проживающего | У | 25,48 | 2023 | 7,37 | 12,89 | 19,56 | 25,46 | МКУ «УЖКХ» |
| 1.5. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода | м3 на 1 проживающего | У | 12,09 | 2023 | 2,81 | 6,15 | 9,0 | 12,07 | МКУ «УЖКХ» |
| 1.6. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ | м3 на 1 проживающего | У | 168,5 | 2023 | 40,0 | 65,11 | 123,2 | 168,3 | МКУ «УЖКХ» |
| 1.7. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт-ч на 1 проживающего | У | 116,0 | 2023 | 35,0 | 61,72 | 83,48 | 115,8 | МКУ «УЖКХ» |
| 1.8. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | Гкал на 1м2 общей площади | У | 0,101 | 2023 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | МКУ «УЖКХ» |
| 1.9 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода | м3 на 1 проживающего | У | 0,286 | 2023 | 0,07 | 0,140 | 0,210 | 0,240 | МКУ «УЖКХ» |
| 1.10 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода | м3 на 1 проживающего | У | 1,17 | 2023 | 0,28 | 0,14 | 0,84 | 1,15 | МКУ «УЖКХ» |
| 1.11. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ | м3 на 1 проживающего | У | 8,97 | 2023 | 2,95 | 5,10 | 6,43 | 8,95 | МКУ «УЖКХ» |

### Таблица 3

### Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами, повышение энергетической эффективности. |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): МКУ «УЖКХ»/ МКУ «УКС» | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с использованием композитных материалов | Ежегодная замена ветхих инженерных сетей, сокращение количества порывов на инженерных сетях, улучшение потребительских качеств поставляемого коммунального ресурса. |  |  | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг |
| 1.1.2. | Улучшение показателей очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки в городе Урай | Реконструкция канализационных очистных сооружений |  |  | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг |
| 1.1.3. | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, топливно-энергетического баланса и отраслевых схем города Урай. |  |  | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг |
| 1.1.4. | Обеспечение потребителей сжиженным газом по социально-ориентированным розничным ценам | Обеспечение устойчивого снабжения потребителей услугами газоснабжения (сжиженный газ). |  |  | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг |
| 1.1.5. | Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания нанимателей муниципального жилищного фонда на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | Организация содержания муниципального жилищного фонда. Организация оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения в многоквартирных домах, являющиеся муниципальной собственностью, ). |  |  | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг |
| 1.2. | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель): МКУ «УКС» |  | Срок реализации: 2025-2027 годы |  |  |
| 1.2.1. | Создание условий для реализации проектов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры |  | Улучшение качества предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для формирования благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай». |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение содержания объектов жилищно-коммунального комплекса, внешнего благоустройства и городских дорог» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «УЖКХ»/ отдел строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай. | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержание объектов жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства в надлежащем состоянии. Создание комфортной и безопасной среды для жизни. | Организация содержания объектов жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства. Проведение мероприятий, направленных на защиту населения от опасных болезней и инфекций. Организация капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. |  |  | Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения; Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг. |
| 2.1.2. | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для жилищного строительства | Снос аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом. |  |  | Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения |
| 3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «УЖКХ» | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 3.1.1. | Решение вопросов местного значения, в области управления и организации содержания объектов жилищно-коммунального комплекса | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ» |  |  | - |

### Таблица 4

### Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № | Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 727 528,7 | 620 594,7 | 622 755,6 | 253 012,2 | 253 012,2 | 253 012,2 | 2 729 915,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 9 892,0 | 10 633,9 | 12 787,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 313,8 |
| Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа |  | 305 834,3 | 283 353,7 | 281 806,6 | 51 571,7 | 51 571,7 | 51 571,7 | 1 025 709,7 |
| Местный бюджет |  | 411 802,4 | 326 607,1 | 328 161,1 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 1 670 892,1 |
| Иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами, повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 373 955,5 | 321 130,6 | 322 179,3 | 59 202,7 | 59 202,7 | 59 202,7 | 1 194 873,5 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 9 892,0 | 10 633,9 | 12 787,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 313,8 |
|  | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 290 723,8 | 269 851,0 | 268 303,9 | 50 433,2 | 50 433,2 | 50 433,2 | 980 178,3 |
|  | Местный бюджет | 73 339,7 | 40 645,7 | 41 087,5 | 8 769,5 | 8 769,5 | 8 769,5 | 181 381,4 |
|  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 288 128,2 | 257 774,1 | 258 258,7 | 59 202,7 | 59 202,7 | 59 202,7 | 981 769,1 |
| 1.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 223 371,2 | 223 464,1 | 223 563,2 | 50 433,2 | 50 433,2 | 50 433,2 | 821 698,1 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 64 757,0 | 34 310,0 | 34 695,5 | 8 769,5 | 8 769,5 | 8 769,5 | 160 071,0 |
| 1.1.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 85 827,3 | 63 356,5 | 63 920,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213 104,4 |
| 1.2.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 9 892,0 | 10 633,9 | 12 787,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 313,8 |
| 1.2.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 67 352,6 | 46 386,9 | 44 740,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 480,2 |
| 1.2.3. | Местный бюджет | 8 582,7 | 6 335,7 | 6 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 310,4 |
| 1.2.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для формирования благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай» (всего), в том числе: | 328 809,2 | 276 908,2 | 278 020,4 | 174 035,8 | 174 035,8 | 174 035,8 | 1 405 845,2 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 15 110,5 | 13 502,7 | 13 502,7 | 1 138,5 | 1 138,5 | 1 138,5 | 45 531,4 |
|  | Местный бюджет | 313 698,7 | 263 405,5 | 264 517,7 | 172 897,3 | 172 897,3 | 172 897,3 | 1 360 313,8 |
|  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение содержания объектов жилищно-коммунального комплекса, внешнего благоустройства и городских дорог» (всего), в том числе: | 328 809,2 | 276 908,2 | 278 020,4 | 174 035,8 | 174 035,8 | 174 035,8 | 1 405 845,2 |
| 2.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 15 110,5 | 13 502,7 | 13 502,7 | 1 138,5 | 1 138,5 | 1 138,5 | 45 531,4 |
| 2.1.3. | Местный бюджет | 313 698,7 | 263 405,5 | 264 517,7 | 172 897,3 | 172 897,3 | 172 897,3 | 1 360 313,8 |
| 2.1.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | 24 764,0 | 22 555,9 | 22 555,9 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 129 196,9 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 24 764,0 | 22 555,9 | 22 555,9 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 129 196,9 |
|  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (всего), в том числе: | 24 764,0 | 22 555,9 | 22 555,9 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 129 196,9 |
| 3.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Местный бюджет | 24 764,0 | 22 555,9 | 22 555,9 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 129 196,9 |
| 3.1.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение 1 к  муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности в городе Урай»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания (В)/убывания (У) | Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | В | Показатель рассчитывается по формуле: «Да»+ «Скорее да»+ «Затрудняюсь ответить» х («Да»+ «Скорее да»)/100х0,8. Источник информации: результат социологического опроса граждан города Урай, проводимого управлением внутренней политики администрации города Урай. |
| 2. | ### Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения | % | В | Показатель рассчитывается по формуле: «Да»+ «Скорее да»+ «Затрудняюсь ответить» х («Да»+ «Скорее да»)/100х0,8. Источник информации: результат социологического опроса населения города Урай, проводимого управлением внутренней политики администрации города Урай |

| Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» Основные показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (2023 год) |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | % | 90,00 |  | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - ХВС | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - ГВС | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - электрическая энергия | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | % | 94,91 |  | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - ХВС | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - ГВС | % | 98,16 |  | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - электрическая энергия | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - ХВС | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - ГВС | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - электрическая энергия | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - газ природный | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Целевые показатели в государственном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/м2 |  | 0,130 | 0,129 | 0,128 | 0,127 | 0,126 | 0,125 | 0,124 |
| Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВтxч/м2 |  | 26,30 | 26,29 | 26,28 | 26,27 | 26,26 | 26,25 | 26,24 |
| Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальными учреждением | т, м3, Гкал, кВтxч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - моторного топлива | т |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - мазута | т |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - природного газа | м3 |  | 370 127,301 | 370 125,250 | 369 990,250 | 369 950,128 | 369700,153 | 368 900,120 | 368 100,110 |
| - тепловой энергии | Гкал |  | 16 463,042 | 16 462,011 | 16 402,145 | 16 390,788 | 16 389,655 | 16 380,505 | 16 379,325 |
| - электрической энергии | кВтxч |  | 4 783 341,0 | 4 783 100,00 | 4 750 316,9 | 4 730 812,840 | 4 690 268,900 | 4 650 583,900 | 4 630 268,900 |
| - твердого топлива | м3 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - воды | м3 |  | 41 249,112 | 41 240,851 | 41 068,831 | 41 035,691 | 41 001,687 | 39 998,687 | 39 880,687 |
| Целевые показатели в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах в месяц | Гкал/м2 |  | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах в месяц | кВтxч/м2 |  | 2,66 | 2,65 | 2,64 | 2,63 | 2,62 | 2,61 | 2,6 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя в месяц) | м3/чел. |  | 2,123 | 2,122 | 2,121 | 2,120 | 2,190 | 2,189 | 2,188 |
| Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя в месяц) | м3/чел. |  | 1,007 | 1,006 | 1,005 | 1,004 | 1,003 | 1,002 | 1,001 |
| Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в сфере промышленного производства | т у. т./ед. продукции |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |  |
| Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | г у. т./кВтxч |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | кг у. т./Гкал |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловой энергии | кг у. т./Гкал |  | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 |
| Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % |  | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  | 15,06 | 14,82 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |
| Целевые показатели в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта муниципального образования | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |